|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.6.5 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| **合子web**：   1. 运维、巡查、保洁任务增加条件查询：巡查人员、巡查路线、状态   **合子小程序：**   1. 扫码后：运维、巡查、保洁任务列表详情页面、字段变更 2. 扫码后：运维、巡查、保洁今日已完成任务的详情页面、字段变更 3. 管家端和服务端的首页：运维、巡查、保洁任务详情页面、字段变更   **合子资产二维码合一：**  **修复：**   1. 运维项，需要按照配置，修改为可支持多选 2. 任务详情：路线和人员字段不匹配 3. 运维要求：字段不匹配 4. 运维位置：字段不匹配 5. 首页：下拉触底，无法加载下一页数据   **合子资产：**   1. 我的页面，一级页面已完成 2. 事务页面已完成 3. 签名详情页面，及签名页面已完成 4. 业委会：成员及章程页面已完成 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端、小程序功能优化及bug修复  2、合子web端、小程序功能优化及bug修复 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.5.27 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| **华盛web**：   1. 租约列表新，续签、延期接口联调 2. 账单列表：导出增加凭证编码字段 3. 流水明细列表、导出，都增加凭证编码字段。 4. 区域管理：备注过长时溢出隐藏，鼠标经过时显示全部内容 5. 水电表抄表：账单结束日期与抄表日期不同时，增加提示。   **华盛小程序：**  1、生成合同：页面打开时为0元则不显示价格，输入框只能输入数字，为0元时也能生成合同  **合子web：**  **已修复：**   1. 巡查、运维、保洁任务的图片显示异常处理 2. 点击我的任务，进入首页的端错误 3. 不同人员扫码后出现的模块错误 4. 多个页面的任务详情内容显示错误 5. 任务列表仅展示当天的任务 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端、小程序功能优化及bug修复  2、合子web端、小程序功能优化及bug修复 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.5.20 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| **华盛web**：   1. 水电表历史记录：上次抄表、本次抄表时间变为可更改 2. 水电表历史记录增加备注字段 3. 房态图租客姓名显示不全修复 4. 租约列表新增页面，续签、延期   **合子web端:**  **已修复：**   1. 巡查点配置页面，修改有问题，输入框无法输入（先点击描述输入框） 2. 部分巡查计划生成的巡查任务数量、时间不对（巡查计划时间配置为：某天起-每周循环，生成任务不对） 3. 巡查计划，启动按钮无效 4. 巡查任务-详情，错误 5. 巡查计划-修改-班次频率修改无效 6. （修改后，原已生成的任务时间不会修改。也不会生成新的任务） 7. 巡查计划-新增-部分报错（配置时间为，某天起-每月循环，会报错 8. 在WEB端增加巡查计划，小程序接收不到 9. 已将删除的检查项，还能选择 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端、小程序功能优化及bug修复  2、合子web端、小程序功能优化及bug修复 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.5.12 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| **华盛**：1、水电表历史记录： 增加是否生成账单的提示。  2、隐藏web端和小程序端的开票模块。  合子资产二维码合一：  **Web端已修复**：   1. 房号管理-修改图片、视频、备注无效，修改后是无效的 2. 查项配置-修改有问题，修改前后不一致 3. 巡查路线配置，选择的巡查点位置相同时，提示“不能选择两个相同的资产位置”   4、修复bug:巡查任务，一个任务指派给人员，其他同计划的任务，也同步更改了  **小程序端已修复**：   1. 报修，带图片，提交不能成功 2. 填写页面下，异常报修功能丢失 3. 访客页面，“巡查保洁要求”模块去除 4. 访客-报修，报修提交无效，改为跳转其他小程序 5. 访客-报事，获取到房间失败 6. 扫码后，业主访问隐藏填写模块 7. 账单列表：生成时间和缴费日期的位置更改 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端、小程序功能优化及bug修复  2、合子web端、小程序功能优化及bug修复 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.5.6 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 华盛web端：1.房态图：字体调整 合子资产：   1. 首页：运维任务列表调的接口错误，数据错误，已修复。   扫码后：   1. 基础信息页面，接口正常，数据渲染已完成，内容样式待调整 2. 点击填写，渲染任务列表已完成，接口正常，部分数据未完成渲染，待调整 3. 选择任务点击下一步，详细情况已完成渲染，接口正常 4. 点击完成任务，接口正常 5. 跳转回任务列表：接口错误，数据错误，已调整。   整体逻辑已跑通，页面待调整，部分字段不正确，不能全部正常渲染出来，调整后可测试。 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端、小程序功能优化及bug修复  2、合子web端、小程序功能优化及bug修复 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.4.29 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 华盛web端：1.水电表抄表：修复bug，同一条数据生成账单后再生电表或热水表，数据没有更新2.账单列表：批量导出通知单，默认为全选，且增加可选择导出文件格式（excel和pdf）华盛小程序：1.停车服务：月租车充值异常，未解决施莱德：1.操作文档：将word文档输出成html页面合子小程序：资产二维码合一：界面已完成，三个接口已跑通两个，还有一个待调试。合子web端：1.账单列表：批量打印通知单，导出账单样式调整。 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端优化及bug修复  2、合子资产端的开发 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.4.21 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 华盛web端：   1. 账单报表和缴费通知单：去掉选择区域和楼栋的下拉选择框，增加按钮和文本域，点击出现弹窗，弹窗内显示树形结构的区域和楼栋，可全选，选择完毕后点击确认关闭弹窗且回显已选择的楼栋至文本域。 2. 流水明细：商户号手动输入改为下拉选择 3. 账单列表：操作人更改为默认导出 4. 水电表抄表：操作部分bug修复，只显示保存按钮，不显示更新读数按钮 5. 租户中心：居住状态样式修改、修复操作内容下，已搬离的用户不显示搬离按钮，入住人姓名旁边显示是否为承租人 6. 租约列表：退房bug修复 7. 账单列表：默认导出的内容bug修复 8. 临时授权、实体卡授权：中控门禁显示异常修复 9. 水电表历史记录：增加查询的单选按钮是否生成账单   成都银行项目：   1. 临时授权：增加实体卡授权和身份证授权页面，开始时间手动选择更改为进入页面默认显示当前时间，结束时间更改为第二天0点，用户不可修改手动时间和结束时间。 2. 实体卡授权：开始时间更改为进入页面时的默认显示当前时间，结束时间更改为长期，用户也可以自己修改时间 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端优化及bug修复  2、天建web端的开发  3、合子资产端的开发 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.4.15 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 华盛web端：   1. 导航栏：增加面包屑功能 2. 能源抄表：增加抄表状态查询功能 3. 水电表历史记录：增加导出功能 4. 能源抄表-基础配置：增加是否按缴费日期自动生成账单 5. 车辆进出记录：车辆类型查询优化 6. 账单列表：当网页放大后，鼠标滑动到操作按钮位置显示的选项显示异常（修复） 7. 租约列表-租客信息：身份证地址和居住地址调整为非必填 8. 智能门锁：失效行，字体颜色变暗 9. 流水明细：调整搜索项排列，增加商户号查询   10.智能门锁-密码分配记录：增加楼栋展示  11.租户中心：楼栋搜索手动输入改为下拉选择  12.租约列表：编辑入住人和添加入住人的弹窗关闭后，数据未清空（修复）  13.能源抄表增加页面：自动生成日志  14.报表中心：新增缴费通知单页面及导出  15.报表账单：新增统计类型及房间号下拉选择框 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端优化及bug修复  2、华盛小程序的功能优化及bug修复  3、合子资产端的开发 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.4.7 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 合子资产端：   1. 完成首页的一级页面开发，包含echarts图表、tap栏的滑动切换及点击切换 2. 资产端一级页面静态渲染及发现页面的tap栏滑动点击切换、二级点击切换交互   华盛PC端：   1. 账单列表：增加显示住客姓名 2. 手动收款：增加自动获取系统凭证编码及编码回显功能 3. 租约租户：增加显示楼栋及楼栋条件筛选 4. 租客登记：按钮优化，提交时显示遮罩层提示且不能反复点击接口 5. 分页bug修复：先跳转页面后查询显示空白，涉及的模块较多，已修复预约单模块、预定单模块、预订单模块、员工管理模块、公摊管理模块及流水明细模块 | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端优化及bug修复  2、华盛小程序的功能优化及bug修复  3、合子资产端的开发 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.3.31 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 天誉小程序：   1. 二级界面渲染 2. 一级界面Css优化 3. 首页天气接口跑通且完成渲染 4. 完成一键登录、电话号码登录及登出功能 5. 跳转拦截器   华盛web端:   1. 流水明细页面的优化 2. 租户中心楼栋筛选调整 3. 账单列表增加一列租客姓名显示(前端代码已加，待后端加字段) 4. 租约列表手机号无法输入的bug修复 5. 账单列表：凭证编号和支付人员增加表单验证(必填) | | | |
|  | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛web端优化及bug修复  2、华盛小程序的功能优化及bug修复  3、合子资产端的开发 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **基本信息** | | | |
| 姓名： | 陈礼利 | 日期： | 2023.3.25 |
| **上周工作主要进展情况** | | | |
| 华盛PC项目：   1. 人员管理-租客中心：增加楼栋条件搜索 2. 账单周期问题优化 3. 财务管理-账单列表：线下支付增加订单号 4. 综合报表-账单报表增加房号筛选功能，前端已OK，后端待调试接口 5. 财务管理-流水明细增加楼栋筛选，前端已ok，后端待调试接口 6. 租约列表-租客登记：增加收租日期   华盛小程序：   1. 常见问题模块更新 2. 访客邀请模块BUG修复   天誉小程序:  1.完成首页、服务、我的，三个界面的一级界面 | | | |
| **本周工作计划** | | | |
| 1、华盛项目优化及bug修复  2、华盛小程序的功能优化及bug修复  3、北京天誉小程序的二级页面开发 | | | |